# A股价格预警监控系统

# Web版开发计划书

版本: v3.0 | 日期: 2026年6月8日 | 作者: AI助手

# 目录

1. 项目概述

2. 项目背景

3. 项目目标

4. 技术架构

5. 代码复用分析

6. 界面设计

7. 功能模块

8. 开发步骤

9. 时间计划

10. 技术栈选型

11. 交付物清单

12. 风险与应对

# 1. 项目概述

本项目旨在将现有的命令行版A股价格预警监控系统（price_alert.py v2.0）升级为Web版，提供图形化操作界面，方便用户通过浏览器进行股票监控管理，包括实时行情查看、监控配置编辑、预警日志查看、启停控制等功能。

# 2. 项目背景

当前系统痛点：

启动/停止监控需要通过命令行操作，不够便捷

修改目标价需要手动编辑JSON配置文件

无法直观查看实时行情和预警状态

缺乏图形化的监控管理界面

# 3. 项目目标

提供直观的Web操作界面，降低使用门槛

实时展示股票行情和监控状态

支持在线编辑监控配置（目标价、股票列表等）

实现预警日志实时推送和查看

一键启停监控功能

保持与现有CLI版本的功能一致性

# 4. 技术架构

系统采用前后端分离架构：

后端：Flask框架，提供RESTful API

前端：HTML5 + Bootstrap 5 + JavaScript

通信：REST API + SSE（Server-Sent Events）实时推送

数据源：eltdx通达信协议（主力）+ 腾讯接口（备用）

# 5. 代码复用分析

现有代码复用情况：

| 现有代码 | 复用方式 | 改造量 |
| --- | --- | --- |
| get_quote_tdx() | 直接调用，获取实时行情 | 无 |
| get_quote_tencent() | 备用数据源 | 无 |
| watchlist_config.json | 读写配置文件 | 无 |
| check_single() | 重构为Web版监控逻辑 | 中等 |
| check_multi() | 重构为Web版监控逻辑 | 中等 |
| show_popup() | 改为Web通知/日志 | 简单 |

# 6. 界面设计

Web界面布局设计：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  A股价格预警监控系统 v3.0                     [启动监控] [停止监控] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                 │
│  实时行情                                最后更新: 10:47:30      │
│  ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐              │
│  │  中国能建  │  上海建工  │  和邦生物  │  中国中铁  │              │
│  │   ¥2.84   │   ¥2.45   │   ¥2.36   │   ¥4.60   │              │
│  │   -2.42%  │   -1.38%  │   +0.85%  │   -1.71%  │              │
│  │  [跌破]   │  [临界]   │   [安全]   │  [跌破]   │              │
│  └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘              │
│                                                                 │
│  监控配置                                                        │
│  ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │
│  │  股票   │  代码    │  当前价  │  目标价  │   状态  │   操作  │ │
│  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │
│  │ 中国能建 │ sh601868│  ¥2.84  │ [2.90]  │ [跌破]  │ [编辑] │ │
│  │ 上海建工 │ sh600170│  ¥2.45  │ [2.45]  │ [临界]  │ [编辑] │ │
│  │ 和邦生物 │ sh603077│  ¥2.36  │ [2.00]  │ [安全]  │ [编辑] │ │
│  └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ │
│                                         [+ 添加股票]            │
│                                                                 │
│  预警日志                                                        │
│  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │ [10:47:30] 中国能建 跌破 2.90 | 当前: 2.84                 │ │
│  │ [10:47:30] 上海建工 跌破 2.45 | 当前: 2.45                 │ │
│  │ [10:47:30] 中国中铁 跌破 5.80 | 当前: 4.60                 │ │
│  └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 7. 功能模块

## 7.1 实时行情模块

展示所有监控股票的实时价格

显示涨跌幅、成交量等关键指标

颜色标识：红色上涨、绿色下跌（中国习惯）

状态标识：安全/临界/跌破

每5秒自动刷新

## 7.2 监控配置模块

查看当前监控列表

在线修改目标价

添加新股票到监控列表

从监控列表删除股票

修改监控方向（跌破/涨破/双向）

配置修改即时生效

## 7.3 监控控制模块

一键启动监控

一键停止监控

显示监控运行状态

显示监控运行时长

显示数据源信息

## 7.4 预警日志模块

实时显示预警触发记录

滚动显示最新日志

日志持久化存储

支持日志清空

# 8. 开发步骤

## 阶段1：后端API开发

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 创建Flask应用框架 | 15分钟 |
| 1.2 | 实现行情API：GET /api/quotes | 30分钟 |
| 1.3 | 实现配置API：GET/POST /api/watchlist | 30分钟 |
| 1.4 | 实现监控控制API：POST /api/monitor/start | 20分钟 |
| 1.5 | 实现监控控制API：POST /api/monitor/stop | 10分钟 |
| 1.6 | 实现监控状态API：GET /api/monitor/status | 15分钟 |
| 1.7 | 实现预警日志API：GET /api/alerts | 20分钟 |

## 阶段2：前端页面开发

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 创建HTML页面结构 | 30分钟 |
| 2.2 | 引入Bootstrap CSS框架 | 10分钟 |
| 2.3 | 实现实时行情卡片展示 | 40分钟 |
| 2.4 | 实现监控配置表格（可编辑） | 40分钟 |
| 2.5 | 实现启动/停止控制按钮 | 20分钟 |
| 2.6 | 实现预警日志滚动显示 | 30分钟 |

## 阶段3：实时数据交互

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 实现行情自动刷新（5秒轮询） | 20分钟 |
| 3.2 | 实现监控状态实时更新 | 20分钟 |
| 3.3 | 实现预警日志实时推送（SSE） | 30分钟 |
| 3.4 | 实现配置修改即时生效 | 20分钟 |

## 阶段4：功能完善

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 添加/删除股票功能 | 20分钟 |
| 4.2 | 目标价快速修改 | 15分钟 |
| 4.3 | 错误处理和提示优化 | 15分钟 |
| 4.4 | 创建一键启动脚本 | 10分钟 |

# 9. 时间计划

| 阶段 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 后端API开发 | 2.5小时 |
| 阶段2 | 前端页面开发 | 3小时 |
| 阶段3 | 实时数据交互 | 1.5小时 |
| 阶段4 | 功能完善 | 1小时 |
| 总计 |  | 8小时 |

# 10. 技术栈选型

| 组件 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端框架 | Flask | 轻量级，快速开发 |
| 前端框架 | Bootstrap 5 | 现成组件，美观 |
| 实时通信 | SSE | 简单实现推送 |
| 数据源 | eltdx + 腾讯接口 | 复用现有代码 |
| 进程管理 | Python threading | 复用现有监控逻辑 |

# 11. 交付物清单

Web应用源代码（Flask后端 + 前端页面）

一键启动脚本（start_web_monitor.bat）

使用说明文档

API接口文档

测试报告

# 12. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| TDX连接不稳定 | 数据获取失败 | 自动重连机制 + 腾讯接口备用 |
| 浏览器兼容性 | 界面显示异常 | 使用Bootstrap 5，主流浏览器兼容 |
| 高并发请求 | 服务器压力 | 合理设置轮询间隔，SSE替代轮询 |